技术咨询服务合同

甲方(委托方)：广东省妇幼保健院

通讯地址：广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号

乙方(受托方)：

注册地址:

通讯地址：

统一社会信用代码：

甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》等法律法规及采购文件的规定，就甲方委托乙方开展 树木保护专章编制及相关  专项技术服务事宜达成以下合同，以共同遵守：

第一条  服务项目概况

1.1名    称： 广东省妇幼保健院树木保护专章编制及相关服务

1.2服务地点：  广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号

1.3服务范围：   建设项目用地范围内

第二条  技术服务内容

2.1技术服务的目标： 确保树木保护专章手续齐全，符合广东省及广州市城市树木保护相关要求，取得园林部门同意批复。

2.2 技术服务的内容： 编制规划阶段树木保护专章(主要含树木资源普查信息汇总表、树木保护规划总平面图、树木保护方案)，迁移方案。工作内容包括但不限于：

2.2.1按照包括但不限于《广州市城市树木保护管理规定(试行)》(穗林业园林规字〔2022〕1号)、《古树名木普查技术规范(LY/T2738-2016)》、《古树名木鉴定规范(LY/T2737-2016)》、《园林树木安全性评价技术规范(DB4401/T17-2019)》、《古树名木健康巡查技术规范(DB4401/T126-2021)》等文件的要求，对建设用地范围内开展树木资源调查，调查对象为连片成林(范围、面积、主要树种)、古树名木、古树后续资源，包括树木的基本信息(树种、科属、拉丁学名、地址、定位)、生长状况(树高、胸围/胸径、冠幅、长势、存在问题)、立地环境等；

2.2.2分析项目范围内树木资源总体概况，绿地、连片成林、古树名木和古树后续资源的具体状况。

2.2.3古树名木、古树后续资源树木健康状况及安全性评估。

2.2.4树木保护利用方案编制。

2.2.5总结本项目所有树木资源情况和树木保护利用情况；提出迁移工作方案。

2.3技术服务的方式： 调查、检测、报告、技术成果(含纸质文件以及电子文件)等。

第三条  乙方应按下列要求完成技术服务工作

3.1技术服务地点：

3.2技术服务期限：

3.3技术服务质量要求： 技术成果须符合现行最新的国家或建筑行业相关标准、规范；项目树木保护专章成果文件通过政府主管部门批准。

第四条  技术服务报酬

4.1双方约定本合同采用固定总价方式，技术服务费固定总价(含增值税)金额(人民币小写)：        元；(人民币大写)：       。

4.2上述固定总价包括了按甲方要求完成合同约定工作内容，乙方所需发生的全部往返调遣费、人工费、设备仪器费、劳务人员的各类社会统筹及保险(劳务人员本人或由乙方向社会有关部门自行交纳)、研发、质检、缺陷修复、保管、设备保险费、管理费、检测费、报告编制费、专家评审费、资料费、疫情防控费、利润、税金等以及本合同明示或暗示的各种风险、责任和义务。

4.3本合同为固定总价合同，无论市场价格如何变化，包括但不限于设备仪器租金上涨、人工费调整、数量增减等原因均不得调整。

第五条  技术服务报酬的计量及支付方式

5.1本合同技术服务报酬按以下方式支付：

5.1.1 合同签订生效后，乙方向甲方提交请款资料并开具等额的有效发票且经甲方审批完成之日起15个工作日内，甲方应支付乙方本合同服务费的30%作为预付款；

5.1.2 乙方编制的树木保护专章成果通过专家评审会议后，如有修改意见则须在修改定稿后，乙方向甲方开具等额的有效发票且经甲方审批完成之日起15个工作日内，甲方应支付乙方本合同服务费的55%；

5.1.3乙方提交的项目树木保护专章(报批稿)取得政府有关部门同意，协助甲方取得《建设工程规划许可证》，乙方向甲方提交请款资料并开具等额的有效发票且经甲方审批完成之日起15个工作日内，甲方向乙方支付本合同全部尾款。

5.2 乙方开户信息

| 地 址 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

第六条  增值税发票条款

6.1甲方对乙方完成对账结算(或每期计价之后)，按甲方要求出具符合纳税人身份，且合法有效的增值税   专用  发票及预缴国税完税证明复印件、且发票相关信息必须与实际提供应税劳务等业务内容一致。否则，甲方有权拒付相当于发票金额的款项，由此引发的所有责任及损失均由乙方自负。

6.2乙方应在开票之日起10日内将发票送达甲方，乙方开具的发票不合格的，甲方有权退回并迟延支付第五条约定的应付款项，且不承担任何违约责任或赔偿责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

6.3开具增值税专票信息：统一社会信息代码：             ；单位名称： 广东省妇幼保健院  ；单位地址： 广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号 ；单位电话：         ；开户银行：                       支行；账号：             。增值税专用发票备注栏须注明：        。

第七条  双方责任义务

7.1甲方责任义务

7.1.1提供设计图纸(国家2000坐标)等有关资料电子文档及复印件各  1  套(乙方使用完毕或项目结束需归还)。

7.1.2按本合同约定支付费用。

7.1.3提前准备好现场的必备条件和完成必要的施工工作然后联系乙方进场。

7.1.4协助配合乙方工作。

7.1.5甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员，被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。

7.1.6为乙方的正常工作开展提供必要的条件。

7.1.7对乙方要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据的通知后，及时答复和更换。

7.2 乙方责任义务

7.2.1本合同签字生效后，在 3个日历日内组织人员、设备仪器进场到位开展工作，派到现场人员须与投标时一致，否则甲方有权要求乙方更换。

7.2.2根据承担的任务，结合施工现场制定相应的技术方案。

7.2.3对甲方交付的技术资料妥善保管，工作完成后及时归还甲方交付的技术资料，不得擅自留存复制品。

7.2.4自行解决乙方人员现场住宿、办公和生活费用。

7.2.5 为乙方进场施工的人员与设备仪器办理相关保险并承担其费用。

7.2.6乙方应遵守甲方及建设单位安全文明生产的相关规章制度，接受本工程建设单位现场工程师的监督检查，并积极配合。服从甲方代表现场指挥调度及生产安排，不得以个人名义直接与建设单位发生业务关系。

7.2.7乙方施工人员的劳保用品(如工作服)、防护用品(如安全帽)由乙方自行购买并承担费用。

7.2.8依据批准的技术方案，按招标文件及投标文件承诺的时限完成本合同规定的全部工作量，及时提交成果。

7.2.9乙方有对本合同技术成果及资料承担保密的责任和义务。

7.2.10因乙方自身原因或不可抗力因素导致乙方现场设备及仪器损坏或丢失，甲方概不赔偿。

7.2.11除甲方书面同意外，乙方不得将本项目实施工作的全部或部分转让给第三方，否则，乙方应承担相应的法律责任，并就第三方的工作向甲方承担连带责任。

7.2.12乙方应保证其所有交付物不侵犯任何第三方知识产权，由此引发的法律纠纷由乙方承担所有责任和费用。

7.2.13乙方为完成本合同所外购或自制的设备所有权属于乙方所有，合同解除或终止后由乙方自行处置。

7.2.14对乙方提供的技术服务后续使用或利用，甲方认为有指导必要的，乙方应对甲方指定人员进行免费指导。

第八条  安全文明作业

8.1乙方应保证工作人员严格按照安全操作规程作业，确保其人员安全，并对作业中非因甲方原因引发的安全事故承担全部责任及费用。

8.2乙方应保证甲方免于承担因乙方安全事故所引起的诉讼费、损害赔偿、律师费等其他开支。

8.3乙方必须无条件执行甲方要求采取的安全措施，但不因此免除或减轻乙方应承担的全部安全责任。

8.4乙方劳务人员发生的人身伤害，由乙方负责赔偿，如乙方拒绝赔偿，甲方有权直接从应付技术服务报酬中扣除相应款项。

8.5乙方非正式作业人员(如亲属)不允许进入作业区域，否则，如发生事故，责任及所有费用由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的损失，所有费用甲方有权直接从乙方技术服务报酬中直接扣除。

8.6乙方必须为其工作人员办理工伤保险，并为作业场地内自有人员生命财产和作业机械设备办理保险，支付保险费用。

第九条  保密条款

9.1保密内容(包括技术信息和经营信息):  甲方交付乙方的所有工程项目资料(含纸质资料及电子影像资料)、数据信息以及乙方交付的技术服务成果。

9.2涉密人员范围:  乙方参与该项目的所有人员及知悉双方合作内容的所有人员。

9.3保密期限： 永久 。

9.4泄密责任： 因泄密造成甲方任何直接或间接经济损失的，由乙方承担赔偿责任或按本合同总价的10%承担违约责任。

第十条  合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第十一条  技术服务成果验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

11.1乙方完成技术服务工作的形式： 完成并提交技术成果报告，并通过甲方验收。

11.2技术服务工作成果的验收标准： 提交项目树木保护专章文件，取得主管部门同意批复，并协助办妥《建设工程规划许可证》。

11.3技术服务工作成果的验收方法： 专家评估、政府部门审查。

11.4验收的时间： 以通过政府有关部门批复日期为准。

第十二条  技术成果所有权

12.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，包括但限于图纸、相关文本及数据信息，归甲方所有。

12.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第十三条  违约责任

13.1 甲方有权要求对乙方提供的仪器设备进行检验，如不合格，乙方必须更换，并承担经济责任，且每次乙方应承担违约金 5000 元，甲方有权从应付乙方技术服务报酬中直接扣除。

13.2 不允许乙方将本合同工作进行分包或转包，否则视乙方为违约，一经发现，甲方有权立即解除合同，且乙方应向甲方支付本合同固定总价款 30 %作为违约金，并赔偿甲方造成的损失。

13.3 由于乙方原因导致工期滞后，且在甲方给定的整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选合作单位，乙方应立即退场，并无权要求支付任何附加费用。

13.4 由于乙方原因无法继续履行合同(中途退场)，甲方有权终止或解除合同并由乙方承担相应损失。

13.5 甲方无故不按时向乙方支付技术服务费，乙方有权书面通知甲方及时付款，甲方自收到通知之日后30个工作日内仍不履行付款义务的，每逾期一日，按签订本合同之日时同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)一年期利率乘以实际未支付技术服务费金额(不包括甲方未按时支付的已付技术服务费)向乙方支付逾期付款的逾期利息，逾期利息总额不超过实际未支付技术服务费(不包括甲方未按时支付的已付技术服务费)的1%。但建设单位不能及时拨付进度款时，乙方应对甲方予以充分理解，并自行调剂资金，确保项目按期完工，同时乙方承诺不向甲方主张任何违约责任、利息损失等赔偿责任。

第十四条  项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　　　　　　为甲方项目联系人。本项目乙方负责人姓名：       ，手机号：        ；指定　　　　　　(手机号：     )为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、代表甲、乙双方履行本合同义务，处理技术服务费的支付、签订补充协议及其他书面往来文件、签认结算合同价款等相关事宜。

2、负责与对方的联系以及协商解决日常工作中出现的问题。

一方变更项目联系人的，应当在三个工作日内以书面形式通知对方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十五条  解除合同

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、因乙方原因导致甲方承建工程项目停建或缓建超过 7 天；

3、乙方不再具备完成本合同工作的合法资质或能力。

第十六条  争议解决

本合同应受中华人民共和国法律管辖并根据其作出解释。双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1、提交　广州市  仲裁委员会仲裁；

2、依法向     /    所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十七条  其他相关事项

双方约定本合同其他相关事项为：

1、乙方因履行本合同义务向甲方交付的工作成果的知识产权在甲方按时付清所有服务费后归属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得将该工作成果提供给第三方，亦不得擅自许可任何第三方使用该工作成果，否则，甲方有权解除合同，乙方应承担由此导致甲方的直接损失。

# 2、乙方未按合同要求在约定时间内提交本合同项目的各阶段工作成果，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同金额0.3‰的违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方尚未开展第三条工作的，应向甲方支付合同含税总额10%的违约金，并承担由此导致甲方的一切实际损失。如甲方要求乙方继续履行合同义务，则乙方除承担违约责任外仍应尽最大努力在甲方要求的时间内完成工作。

# 3、乙方应当按照本合同约定的标准交付符合标准的各阶段工作成果并经甲方验收。若乙方提交的工作成果不符合双方约定的验收标准导致主管部门不受理，乙方应按时修改工作成果以便达到验收标准。经甲方督促3次乙方工作成果仍不被主管部门受理，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同含税总额10%的违约金，并承担由此导致甲方的一切实际损失。

# 4、乙方应遵照相关法规准则执行咨询服务工作，确保出具的报告合法、合规，否则，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同含税总额10%的违约金，并承担由此导致甲方的一切实际损失。

第十八条  本合同一式  肆  份，甲、乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方：(盖章)                    乙方：(盖章)

法定代表人                     法定代表人

或委托代理人(签名)：　          或委托代理人(签名)：

传真：                         传真：

电话：                         电话：

2022年   月  日                     2022年   月   日