服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院采购管理系统采购项目

项目编号：YNZB202406

采   购   人：广东省妇幼保健院

2024年1月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院采购管理系统采购项目” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202406

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购管理系统采购项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：91万元。

四、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023年度财务状况报告或2023年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表)

（3）提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函）

注：声明内容和格式可参考磋商响应文件格式第二部分的附件3关于资格的声明函

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2024年1月26日至2024年2月3日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请打开以下链接填写电子发票开票申请，发票将在1个月内发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx；

4．报名供应商需在2024年2月3日22时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和上述第四点供应商资格条件要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“采购管理系统+YNZB202406+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，在接收到报名邮件后，工作人员将于一个工作日内回复邮件，若超时未回复，请来电咨询；

5．请第四点供应商资格条件提到文件的先后顺序叠放报名资料，另将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任

7．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交磋商文件截止时间：2024年2月6日上午9时30分（务必提前至少15分钟到达）

七、磋商文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼二楼207会议室，从金新大道1号进来的白色办公楼，在员岗地铁E出口附近，最近停车位紧张且容易堵车，请提前规划出行或搭乘地铁前来）。

八、开启磋商文件时间：2024年2月6日上午9时30分

九、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼二楼207会议室

招标办联系人：黄先生

电话：020-39151800

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

邮箱：gdsfyzbb@126.com

十、若供应商报名后因故放弃投标，请来电来邮件告知。

十一、请供应商联系人留意电话（020-39151800）、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十二、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十三、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2024年1月26日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 未标号的条款为一般性条款。

- 项目概况

医院采购管理工作直接关系医院的资源配置效率、成本控制水平和服务质量。经过多年的实践与不断完善，我院初步建立了包括组织架构、制度体系、业务流程的采购管理框架。但随着医院的发展、采购需求增加和采购环境的变化，现行的采购管理体系亟需进一步优化和完善。目前，医院尚未建设有涵盖采购业务全生命周期管理的信息系统，采购业务各环节割裂分布在不同部门的不同系统中，采购业务流程各种信息无法互通和共享，采购业务依赖于手工、纸质操作，效率低、归档管理难、数据查询难。

基于上述背景，医院迫切需要开发一套全新的采购管理系统，将医院从传统的纸质采购流程转变为数字化流程，并在此基础上进一步完善履约验收、使用绩效、诚信评价等关键环节。同时，为确保各系统间信息的高效流通和共享，需要与医院HRP系统、OA系统、SPD系统等管理系统无缝集成，为医院的采购管理发展提供信息化支撑。

- 具体技术需求

| 需求项 |  | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 意向公开 | 意向公开管理 | - 采购意向项目分配及排期 - 排期配置：根据财库[2020]10号文件要求，采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日，所以预计采购时间，从申购渠道收集时，申请人默认只能选择45天（可按需配置）后的月份；直接录入/导入时，默认只能选择30天（可按需配置）后的月份。系统按照配置30天是可以配置的时间 - 时间预警：对于预计采购时间小于一个月的，系统将进行提示，建议调整预计采购时间。采购管理部门可以对预计采购时间进行调整。 - 采购意向项目采集/生成 - 通过采购申请采集：通过与采购管理系统深度对接，在采购申请环节，根据规则自动识别需进行采购意向公开的项目，提示填写采购意向公开内容，包括预计采购时间、供应商要求、采购项目名称、采购品目、采购需求概况等。审核人在进行申购审核时，可以对申请人填报的采购意向数据进行审核。 其中需采购意向公开项目认定规则需支持按医院要求自定义。 - 个人直接录入采购意向：暂时未明确采购需求的项目，支持采购人提前发起采购意向公开申请，提供审核功能。审核通过后的采购意向，支持同步至采购意向管理系统，形成待公开意向。 - 主管直接录入/导入采购意向：采购管理系统中没有的项目，支持管理员自行添加采购意向，也可支持批量导入需公开的项目，系统提供批量导入的模板。 - 采购意向项目执行预警 - 状态预警：在项目采购准备与发布采购公告前，系统会自动核对公开状态，并按公开时长要求校验已公开时长，并做出关联性状态预警。 状态配置：采购意向项目可设置或修改启动日期、需求调查日期、意向公开日期、提交论证日期、移交采购日期、采购成交日期、合同签订日期、交付日期、付款日期等时间节点及通知角色，系统提供到期自动通知提醒用户及经办人及代理人员等相关人员办理相关业务。 |
| 采购申请 | 采购申请 | - 业务描述：具有用户在系统上根据预设填写字段和选项提交采购申请，完善基本信息各重要字段等功能。允许用户与HRP、OA系统对接，以获取已有的立项项目信息。通过API或其他适当的集成方式实现。对接需实现权限控制，用户只能获取其权限范围内的项目信息。 - 采购申请：申购采购申请入口采用泳道式设计，方便用户依托项目情况进行层级选择，泳道选项支持根据医院需求进行自定义配置。 ①支持用户在线填写货物、服务、工程采购申请，并按照以下步骤进行填写： 1）选择申购入口：货物或者服务或者过程； 2）填写项目信息：项目名称、申购单位、联系人、申购人联系方式、申购理由等； 3）填写采购明细：采购目录、物资名称、预算单价、数量、小计、是否进口、品牌、型号、主要技术参数、售后服务要求等，需支持逐条添加或按模板批量导入等； 4）选择经费：经费账号、经费名称、经费主管部门、经费负责人、经费来源等；支持选择多经费； 5）确认提交信息：将填写的信息在一个页面展示用户进行确认，如果没有问题直接提交申请，如有问题则返回进行修改。 ②▲采购申请审批：采购申请审批流程根据医院要求进行定制；界面支持审批人返回用户修改参数且不驳回业务；支持用户随时查看所提交的申请当前所处节点、已审批通过节点的审批人、审批时间等信息。提供终止采购项目的功能，包括申请、理由说明及审批流程。（磋商时提供系统截图） - 额外管理需求：（1）自动化数据验证：系统将自动验证用户输入的信息，确保数据的准确性和完整性，例如，检查预算单价与数量的乘积是否符合预算限制。（2）历史数据参考：系统提供历史采购申请的参考，帮助用户在填写新申请时作出更加合理的决策。（3）审批流程可视化：在用户界面中以图形方式展示审批流程。 |
| 采购预准备 | 需求论证 | - 录入论证结果 在采购申请阶段，招采中心负责选择需要进行需求论证的项目，并启动需求论证流程。此流程主要包括录入论证结果和论证结果的审批两个关键步骤， 1.论证结果录入界面：录入界面： 提供界面用于录入论证结果。分步引导： 界面包含分步引导流程，帮助经办人按照正确顺序和格式录入信息。实时保存： 随着信息的输入，系统实时保存进度，防止数据丢失。 2. 详细信息记录（例）：需求分析： 记录需求分析的详细过程，包括需求的起源、目的和预期结果。市场调研结果： 提供市场调研的结果录入，如潜在供应商、价格范围、技术趋势等。成本效益分析： 支持记录成本效益分析，包括预计成本、回报预估和风险评估。其他相关因素： 可以录入任何其他相关的评估。 3. 附件上传功能：文件上传： 允许经办人上传相关的文件和文档，如需求报告、市场研究文档、专家意见等。格式支持： 支持多种文件格式，如PDF、Word、Excel等。附件管理： 提供附件的预览、删除和替换功能，确保信息的准确性和完整性。 二、论证结果审批 在录入论证结果后，系统自动触发论证结果的审批流程。审批通过后，系统将论证结果报告。 - 审批流程启动：一旦论证结果被录入系统，审批流程将自动启动。审批任务自动分配给相应的审批人员。 - 审批界面：审批信息整合： 系统提供一个包含所有必要信息的审批界面，包括录入的论证结果和相关附件。审批操作：提供明确的审批或驳回选项。 - 审批意见与反馈：意见录入： 审批人员可以在系统中录入他们的审批意见或反馈。修改请求： 如果需要更多信息或调整，审批人员可以请求修改并重新提交论证结果。 |
|  | 购前调研 | - 资料上传功能：支持文件上传：系统应支持审查所需材料的上传功能，包括文档、表格、图片等不同格式。 - 审查资料内容管理：采购需求文档：包含功能和质量要求，明确部件和整体要求。清晰、明了的表述，作为评审项目的依据。功能和质量指标设置应考虑对供应商报价和项目实施风险的影响。需求调查资料：提交需求调查简表或报告。报告内容应包括产业发展、市场供给、同类采购项目的历史成交信息等。采购实施计划：包括时间点安排、评分表设置、风险防控措施等。审查表：包括采购文件中备选品牌的主要参数对比。进口产品材料：针对进口产品，需提交相应的进口论证审查资料。 |
|  | 需求调查 | - 审查模版管理 - 模板制作与分类：模板创建：系统应支持创建和编辑审查意见书的模板。模板分类：根据项目性质，模板分为“一般性审查意见书”和“重点性审查意见书”两类。 - 模板内容规定：审查资料整合：模板应能够自动整合提交的审查资料。会签信息包含：模板中应包含会签信息，如审查人员签名、审查日期等。 - ▲自动化生成：根据后台设置的模板，系统能够根据项目性质选择模版自动生成一般性审查意见书、重点性审查意见书。（磋商时提供系统截图） 二、移动端CA会签 - 会签小组配置：支持配置和修改审查小组成员，包括职能部门、财务科及招采中心的分管领导。角色权限管理：系统应允许不同角色的用户加入审查小组，具备相应的审批和签章权限。 - CA签章支持：数字签章集成：集成CA（数字证书）签章功能，允许审查小组成员使用数字签名进行会签。安全验证：确保签章过程符合安全标准，包括身份验证和签章数据的加密。 - ▲移动端审批与签章：支持在移动端进行审批和签章。（磋商时提供系统截图） - 移动端审查意见预览：允许用户在移动端查看项目信息和生成的审查意见书。 |
| 采购执行准备 | 采购方式确认流程 | - 分配采购方式 在确认采购需求和预算限价之后，下一步是确定采购方式。这一过程由招采中心的经办人负责，包括决定采购方式和是否委托招标代理机构。 - 决策界面：提供一个综合界面，使用户能够同时选择采购方式、决定是否委托代理，并修改采购项目的名称和编号。2. 采购方式选项： 包括自主采购和政府采购等多种方式。3. 审批流程集成：选择和修改后，触发审批流程，确保所有更改的准确性和合规性。供决策的审批状态实时跟踪。 - 委托代理 支持执行经办人在线将采购项目委托给招标代理机构,支持委托代理分单机制，查看代理机构历史项目情况，支持随机抽取代理机构和指定代理机构两种模式，同时支持设立代理机构标签，用户可通过标签筛选代理机构。 |
|  | 采购文件确认流程 | - 编制采购文件 根据是否委托代理，这一步骤由摇号抽取的代理机构或招采中心的经办人来执行。系统应提供多种功能，以支持不同类型项目的采购文件编制。 1. 代理机构编制文件：摇号抽取的代理机构可登录系统，访问分配给他们的项目。 2. 招采中心经办人编制文件： 如果没有委托代理，招采中心经办人将在系统中编制采购文件。 3. 其他类型项目：系统允许手动设置商务分和技术分。 价格分设置：分项名称：允许用户定义价格分的各个分项名称。报价方式：设定具体的报价方式，例如固定价格、折扣率等。报价备注：提供报价相关的额外说明或备注栏。最高分数：定义价格分项的最高分数。附件证明：确定是否需要提供价格相关的附件证明。 技术分设置：要求名称：定义技术分的要求名称。要求内容：明确每项技术要求的具体内容。 最高分数：指定技术分项的最高可得分。附件证明：确定技术要求是否需要附件证明。商务分设置：要求名称：设定商务分的要求名称。要求内容：描述商务要求的详细内容。最高分数：确定商务分项的最高分值。附件证明：确认是否需要提供商务相关的附件证明。 4. 政府采购项目： 招标文件上传： 允许上传招标文件和补充招标信息。文件管理： 提供文件预览、编辑和删除功能。标段信息编制：标段编号：定义每个标段的唯一编号。项目预算：为每个标段设定预算限额。标段名称：明确每个标段的名称。评标办法：选择或定义适用于每个标段的评标办法。合同形式：指定每个标段的合同形式。评标方式：设定每个标段的评标方式。标段信息管理：信息输入界面：提供易于操作的界面用于输入和编辑标段信息。动态添加标段：允许根据需要动态添加或删除标段。 二、采购文件审核 一旦招采中心经办人或代理完成采购文件的编制，文件将进入审核步骤。在这一步，文件按照预先配置的流程被转至不同角色进行审核，以保证文件的准确性和合规性。 审核流程：默认采购文件的审核流程，定义不同阶段的审核角色和权限。 采购文件提交后，系统自动按照配置好的流程流转至相应的审核角色。 审核操作： 提供基本的审核功能，包括批准、驳回和转至其他角色审核等操作。审核人员可以在系统中记录审批意见或建议。 文件状态跟踪：系统实时更新文件的审核状态，保持所有相关人员对进度的了解。 - 对接电子采购系统 在采购文件审核通过后，系统将根据采购方式自动将编制好的参数推送到相应的执行系统。在其他无法对接的系统或在线下执行的采购方式，系统提供手动导出功能，以便在其他系统或线下进行采购流程。 自动推送至采购执行系统：系统与执行系统等集成，实现数据的自动推送。审核通过的采购文件参数自动传输到执行系统，准备开始采购流程。 手动导出采购文件信息：对于无法在集成执行系统中进行的采购方式，提供采购文件信息的手动导出功能。支持多种常用文件格式，如PDF、Excel等，以便在其他系统中使用。 |
| 采购执行模块 | 采购平台建设要求 | （1）平台建设需满足采购人委托的自主采购项目，包括采购预算金额未达到政府采购限额且不在政府集中采购目录范围内的货物、服务、工程采购项目等，提供线上采购及相关管理功能，采购平台需提供全方位、多渠道的采购方式，包括但不限于竞价采购、综合评审采购、电子招投标等功能，确保全流程公开透明，可以根据采购人需求进行采购、验收及审批管理等全过程管理。电子采购平台适用的品类需涵盖一般货物、服务、工程采购项目，包括但不限于以下品类：计算机设备及软件、办公设备、电气设备、通信设备、仪器仪表、医疗设备、病房护理设备、家具用具、被服装具、办公消耗品及类似物品、试剂或耗材、科研材料、五金等货物，信息技术服务、维保服务、运输服务、餐饮服务、科研服务等服务类，电气工程、管道工程、维修工程等工程类。（要求投标人提供加盖公章的承诺函，格式自拟） （2）采购平台能满足采购人多种采购项目的应用场景，包括但不限于（要求投标人进行操作演示）： ①货物类单一品牌竞价采购 ②货物类多品牌竞价采购 ③服务类、工程类竞价采购 ④货物类、服务类、工程类综合评审采购 ⑤设备类、服务类、工程类电子招投标 （3）具备采购文件的编辑、提交、审核、发出功能。按照标准文件或示范文本自动生成采购文件，可提前设定文件主要内容、格式要求。 （4）可根据采购人要求设定禁止平台采购商品类目和订单金额。 （5）可按照采购人、供应商、课题项目、商品品类（政府采购品目分类）等维度设定年度月度采购限额。 |
|  | 供应商投标 | （1）为了最大限度满足采购人的服务需求，正式入驻的中标人采购平台的全国供货商数目不低于2000家，并可根据用户需求不断补充完善供应商库。（要求投标人提供加盖公章的承诺函，格式自拟） （2）应选人须对入驻采购平台供应商的经营营业状态、相关产品生产/经营许可证等资质合法性进行审核，并确保平台上架的产品（如有）来源合法、合规，为原装正品，符合国家相关质量标准。（要求投标人提供加盖公章的承诺函，格式自拟） （3）供应商通过网上采购平台进行报名报价，不再递交纸质文件。支持在线谈判和二次报价响应。（要求投标人进行操作演示） |
|  | 采购评审 | （1）▲系统可选择多种评审方法，包括但不限于：最低价法、合理低价法、综合评分法等。（磋商时提供系统截图） （2）系统支持多种评审方式，包括但不限于：系统根据供应商报名报价情况自动评审、专家评审、现场或线上谈判后评审。（要求投标人进行操作演示） （3）提供汇总计算投标人综合评分或评标价并进行排序功能。 （4）在评审完成后自动生成评审过程文件，包括但不限于：专家评分表、评审报告等。 |
|  | CA认证签章模块 | （1）实现电子签名：针对各级审批，提供电子签名服务，电子签名可作为审批记录直接打印。电子签名应用的数字证书采用合法的电子认证服务机构颁发的CA 证书，提供按照国家授时中心的标准时间源对需要电子签名的数据电文生成时间戳。 （2）支持供应商采用实体CA KEY进行电子签名，专家及用户及经办人采用CA APP（云签名）进行电子签名，中标通知书采用机构签章CA进行电子签名。 ▲（3）采购文件生成后可一次性批量电子签名。使用电子签名的数据电文包括但不限于：采购公告（资格预审公告）、采购文件、报名报价文件、专家评分表、评审报告、中标通知书、合同（协议书）及相关文件的签收回执等具有法律约束力的文件。（磋商时提供系统截图） |
|  | 自动归档 | （1）具备按照有关规定和采购文件的要求对招标投标数据和文件、活动记录进行存档的功能。 （2）具备数据和文件的分类、整理和归档的功能。数据和文件的归档符合国家有关电子档案的规定。 （3）系统全流程记录、备份、存档、归档电子招标投标中涉及的操作时间和人员，支持按权限分角色查阅采购数据和文件的功能。 |
|  | 服务要求 | （1）提供常设每周 7 天×24 小时网络或电话的服务专线，以及长期的线上技术支持。 （2）升级保障：根据采购人提出的使用流程需求进行平台更新/升级改造，费用由中选单位承担。 （3）采购人在使用采购平台的过程中遇到技术问题时，或在接到采购人的服务通知时，中选单位必须在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。 （4）根据遴选人的要求提供培训计划及专业团队，且一年不少于 2 次的培训服务，直至采购人全面掌握使用方法。如遇采购人工作人员变动，中选单位要根据采购人要求，无条件提供培训服务。 |
| 专家管理 | 专家管理 | - 专家注册 - 专家注册功能：在线账号注册：用户为院内外的评审专家。注册信息：在注册账号时，专家需填写以下基本信息：姓名、证件号码、评审类别（如采购、财务、法律等）、职称、职位、学历 联系方式（电话、电子邮箱等）、工作单位。 - 信息更新和管理：信息变更：注册后，专家可在线自主更新或变更其基本信息。账户管理：提供用户友好的界面供专家管理其账户，包括密码更改、联系信息更新等。 - 信息共享选项：共享设置：专家在注册或更新资料时，可以选择是否共享其信息至其他单位。共享目的：这使得外单位在需要抽取专家时，也能考虑到这些注册的专家。隐私保护：确保专家的个人信息安全，仅在其同意共享的情况下才被用于外部单位。 系统设计考虑：数据安全与隐私：采用加密技术保护个人信息，确保数据的安全性和隐私。界面友好性：提供清晰、易用的用户界面，使注册和信息更新过程尽可能简单直观。审计与记录：系统记录所有账号的活动，包括信息的更改和共享设定，以便于后续审计和管理。多平台支持：确保系统在不同设备和操作系统上均可顺畅运行，提高访问性和便利性。 - 专家审核 具备专家注册审核功能；可区分单位内专家和单位外专家的审核。审核时可支持对专家信息进行修改； - 专家分类 - 分层分类管理：对专家库中的专家进行技术专业的分层分类。分类标准：包括但不限于：学科专业（如工程学、医学、经济学等）、政府采购品目（如办公设备、建筑工程、医疗器械等）、资产分类（如实验室设备、IT资产、图书资料等） - 分类抽取：自定义抽取：在进行专家抽取时，用户可以根据需要自定义选择抽取特定分类的专家。混合抽取选项：支持跨多个分类的专家抽取，以满足复杂的评审需求。 监控与统计：实时监控：系统提供实时监控功能，显示每个分类中的专家数量。满足度评估：系统能够评估每个分类的专家数量是否满足抽取要求。 - 专家抽取 - 抽取项目创建：（1）采购项目关联：支持用户按照采购项目创建专家抽取项目。可与采购申请模块对接，允许在专家抽取时绑定具体的采购项目信息。（2）自定义抽取条件：灵活设置：用户可根据需求自定义抽取条件和专家数量。多种抽取方式：支持随机抽取或手工指定专家。（3）自动通知：确定抽取条件后，系统自动通过短信、电话、微信等方式通知专家。专家可以通过不同的回复方式决定是否参与评标。 - 回避条件设置：回避功能：支持设置回避条件，例如指定回避的单位和专家，支持多选功能。信息展示：被回避的单位和专家信息在抽取专家及查询项目中明确展示。 - 专家请假与补抽：请假机制：专家同意参与后，如需请假，可在系统中进行操作，系统自动通知其他专家。自动补抽：如果请假导致专家数量不足，系统支持自动补抽专家，直到满足抽取数量要求。 - 全流程自动化：无需人工干预：经办人设置好抽取条件后，从抽取开始到完成的整个过程，系统自动进行，包括通知、补抽和监控专家请假情况。 - 专家管理 - 专家信息维护:信息管理：系统应能够维护专家的基本信息，如姓名、职称、学历、工作单位等。评审分类：支持对专家按评审领域或专业进行分类。 - 专家状态管理：经办人可通过系统为专家请假。 |
| 设备使用效益 | 设备使用效益 | 从医院管理系统接收关于设备使用效益的信息，并将这些信息关联到相应的采购项目中。此功能旨在评估和监控采购项目的长期效益和性能。 设备使用效益信息接收：医院管理系统推送关于设备使用效益的信息。将接收到的设备使用效益信息与相应的采购项目关联。 |
| 合同数据对接 | 合同数据对接 | - 项目成交数据接口 将采购管理系统中的成交项目信息自动推送到HRP系统的合同管理模块 - 自动数据推送：当采购项目成功成交时，系统自动触发数据推送。包括但不限于项目名称、成交金额、供应商信息、合同期限等关键数据。 - 数据格式化与标准化：数据格式化：确保推送数据符合HRP系统所需的格式，如XML或JSON。映射采购管理系统中的数据字段到HRP系统合同管理模块的相应字段。 - 日志：记录每次数据推送的详细日志，包括时间戳、状态和任何错误信息。 - 合同数据回传接口 采购管理系统从HRP系统的合同管理模块接收合同信息，并将这些信息绑定到相应的采购项目上。 - 自动数据接收： 系统能够自动接收HRP系统合同管理模块推送的合同信息。 包括合同编号、合同条款、供应商详情、合同金额、合同有效期等关键信息。 - 数据绑定与整合：系统将接收到的合同信息自动绑定到相应的采购项目。确保合同信息与采购管理系统中的其他数据一致性和完整性。 - 数据格式和标准：确保接收数据的格式和标准符合采购管理系统的要求。映射HRP系统的数据字段到采购管理系统的相应字段。 |
| SPD系统数据对接 | 数据交换接口 | 一、采购需求信息推送接口（从采购管理系统到SPD系统）： 功能：允许采购管理系统将采购需求信息发送到SPD系统。 数据内容：可能包括物品或服务的详细描述（如类型、规格、数量、预期价格、交付时间等）、采购理由、预算信息等。 数据格式和安全性：考虑到信息的敏感性，需要确保数据格式的标准化（如JSON或XML）以及传输过程的安全性（如使用HTTPS）。 二、下单操作反馈接口（从SPD系统到采购管理系统）： 功能：提供SPD系统中完成下单操作后的反馈信息给采购管理系统。 数据内容：包括订单编号、下单时间、物品明细、预计交付日期、订单状态等。 处理响应：采购管理系统需要能够接收并正确处理这些信息，可能包括更新项目状态、通知相关人员等。 |
| 履约验收 | 履约验收 | 接收和处理履约验收信息，包括从设备科设备管理系统推送的信息以及各归口管理部门上传的信息。此功能还包括对合同签订后长期未验收的项目进行预警，以确保及时跟进和管理。 - 设备科信息接收与绑定：设备科设备管理系统推送履约验收信息和验收后的付款编码到采购管理系统。接收到的信息自动绑定到相应的采购项目。 - 预警机制：未验收项目预警：系统对合同签订后六个月内未进行验收的项目自动发出预警。 - 其他类型项目的验收信息处理：允许各归口管理部门上传非设备科类项目的履约验收信息。提供界面供管理部门手动录入验收信息和相关付款编码。 |
| 付款进程 | 付款进程 | “付款进程”功能用于管理和跟踪采购项目的付款情况，包括从设备科设备管理系统接收的预付款和付款进程信息，以及对于其他类型项目的手动付款信息录入。这一功能确保付款信息的准确性和及时性。 1. 设备科付款信息接收与绑定：设备科设备管理系统自动推送预付款和验收后的付款进程信息。将接收的付款信息自动关联到相应的采购项目。 2. 预付款和付款进程管理：管理签合同后、验收前的预付款信息。跟踪验收后的付款进程，包括付款时间和金额。 3. 其他项目的手动付款录入：为其他类型的项目提供手动付款信息录入的界面。系统检验手动录入信息的完整性和准确性。 |
| 使用绩效 | 使用绩效 | 从设备科设备管理系统接收关于设备使用效益的信息，并将这些信息关联到相应的采购项目中。 1. 设备使用效益信息接收：设备科设备管理系统推送关于设备使用效益的信息。将接收到的设备使用效益信息与相应的采购项目关联。 |
| 资产管理 | 资产管理 | 从资产管理系统接收关于医院资产的相关信息，并将这些信息关联到相应的采购项目中。 |
| 诚信评价 | 诚信评价 | - 多维度评价 - 支持对供应商、需求调查机构、代理进行分项评价：使用预设的评分表格由评价部门完成逐项评价。评价完成后，系统对结果进行分级，并支持CA签名。 - ▲评分表格应用：评分标准设定： 根据评价需求设置详细的评分标准和表格。逐项评价： 招采中心进行逐项评价，按照预设标准打分。（磋商时提供系统截图） - 评价结果分级：结果分级： 根据评价得分，系统自动进行分级，如优秀、普通、不合格等。结果可视化： 评价结果以图表或报表形式直观展示。 - 评价报告导出：导出功能： 支持将完成签名的评价报告导出，格式可以是PDF、Word等。 - 批量CA签章 - ▲批量处理：批量签章操作：在项目评价完成后，系统应支持对多个项目的评价表进行批量CA签章。允许经办人选择特定项目进行批量签章，或对所有已评价的项目进行统一签章。（磋商时提供系统截图） - 签章显示：签章应自动显示在每个项目的评价表的对应签章位置。 - 采购项目采集 - ▲采购项目信息接收：与电子采购系统对接：实现与电子采购系统的数据接口，以便自动从电子采购系统接收成交后的采购项目信息。 - 项目判断逻辑：时间判断：系统自动判断采购项目成交后是否已超过三十天，该时间可配置。状态检查：检查是否存在质疑或废标情况。满足条件判断：如果采购项目满足时间要求且没有质疑或废标，系统则自动触发评价流程。 - 评价项目生成；自动化流程启动：在条件满足时，系统自动生成评价项目，并开始评价流程。 |
| 供应商接待 | 供应商接待 | - 供应商访问预约 供应商通过系统提交具体的访问预约申请。此功能要求供应商提供详细的访问信息，以便于招采中心进行有效的安排和管理。 1. 预约申请表单（例）：参访人数：供应商需填写预计访问的人数。是否开车： 指明是否将有车辆陪同。车牌号码： 对于开车前来的供应商，需要提供车辆的车牌号。访问日期与时间：供应商选择预期的访问日期和时间。访问目的： 明确访问的具体目的或议题。 - 信息验证与确认：格式校验：系统自动校验表单填写的格式和完整性。日期时间检查：检查所选日期和时间是否与其他供应商访问时间冲突。 3. 预约提交与管理：提交流程： 供应商填写完毕后，提交预约申请至审核。管理界面： 提供招采中心工作人员一个管理界面，用于查看和处理预约申请。 二、供应商预约审核 招采中心对供应商提交的预约申请进行详细的审核，包括审核意见的记录和反馈。 1. 审核流程：接收申请：招采中心接收来自供应商的预约申请。审核决策：审核人员基于申请信息决定是否同意预约。 2. 审核意见录入：意见记录：在审核过程中，可以记录详细的审核意见或建议。 3. 审核结果反馈：（1）结果通知：审核完成后，系统自动将结果通知给供应商。（2）反馈方式：可通过系统内消息进行反馈。 三、供应商访问反馈 招采中心能够在供应商访问结束后录入访问的结果和反馈。供应商随后可以登录系统查看这些信息，了解招采中心对其访问的评价和意见。 1. 访问结果录入：（1）录入界面：提供一个用户友好的界面，供招采中心录入访问结果。（2）结果详情：可以包括访问概况、访问效果、达成的协议或建议等。 2. 反馈信息管理：（1）信息分类： 对反馈信息进行分类，如正面反馈、改进建议等。（2）详细记录： 记录访问的具体日期、参与人员和讨论的主要内容。 3. 供应商访问记录查看：（1）查看权限： 供应商登录系统后，可以查看自己的访问记录和招采中心的反馈。（2）记录展示： 显示详细的访问记录，包括访问日期、目的、结果反馈等。 |
| 数据统计分析 | 数据统计分析 | 根据医院实际业务需求，系统须实现根据角色权限，按不同维度对采购流程中的各类数据进行查询和统计分析，监控各环节的数据、进度流程等情况，并提供报表生成、导出Excel及打印等功能。能对系统在采购管理过程中产生的数据进行抓取统计，通过大数据技术进行全面的数据处理，包括数据查询、统计、分析、挖掘等环节。这一流程涵盖了数据的汇集、处理、存储、建模以及计算. 1. 数据挖掘和分析：利用大数据技术进行数据查询、统计、分析、挖掘，深度了解基础数据和业务功能相关数据。使用数据挖掘算法，发现潜在规律、趋势和关联。 2.多维度数据可视化：提供多个纬度如项目、金额、资金性质、标的、采购方式、供应商等，以满足不同层面的业务分析需求。实现可视化图表展现，包括表格、图形等形式，使用户能够直观地理解和分析数据。 |
| 采购风险预警 | 采购数据监控分析 | 为了确保依法合规、廉洁防控，以及减少不当行为的风险，需建立基于采购数据的采购风险行为预警监控系统。 - ▲利用历史数据及时发现供应商围串标违法行为；利用现场数据及时发现专家现场打错分的违规行为；利用归档过程数据给审计提供经办人员的违规行为；实现规避政府采购或公开招标行为预警。（磋商时提供系统截图） - 实时采购数据采集、历史采购数据采集、特征方法、设置监测指标、巡查计划、出发计划、风险行为识别、风险评估、标识风险项目和风险类型、对接采购执行系统、推送预警信息、风险状态更新。采购数据采集模块：实时采购数据采集，历史采购数据采集。风险行为分析模块：风险行为识别，风险评估，标识风险项目和风险类型。风险实时预警模块：对接采购执行系统，推送预警信息(包括：采购方式自动提示、需求参数自动校验、投标文件自动检测、专家评分自动计算等)。风险应对模块：风险状态更新，如已处理则降低风险等级 |
|  | 监控政府采购风险 | 同类品目年度累积额的统计嵌入招标采购系统，当同一品目累积达到医院集中采购金额后，超额机制提醒：（1）采购申请环节提醒：在采购申请环节，如果检测到累计采购金额超过限额，系统自动提示用户。（2）审批环节警示：在审批环节提供超额警示，审批人员可以知晓超额并详细查看具体项目超额问题，信息化监控化整为零采购风险。 |
| 资料归档 | 资料归档 | - 电子化自动归档 将采购过程中的所有电子化文档和信息自动归档，提供归档状态的查询功能。 - 全过程电子化自动归档：自动归档机制：系统自动将采购流程中的所有电子化文档和信息进行归档。2. 归档内容包括：采购申请、评审记录、合同文件、履约和验收资料、付款记录等等。3.确保归档文件格式为通用格式，如PDF、jpg等，无需依赖特定系统或者客户端即可顺利阅读和打印。如无特殊，打印界面应可自动设置为A4规格。 - 归档状态查询 - 归档状态查询：查询界面：提供一个直观的查询界面，允许用户检索和查看归档资料的状态。搜索功能：支持基于关键字、日期范围、项目编号等多种搜索条件。 - 导出选项和配置：选择性导出：用户可以选择导出全部归档资料或仅特定部分，如合同文件、付款记录等。格式配置：支持不同的文件格式进行导出，如PDF或Word文档。3. 批量导出功能：批量处理：提供批量导出的选项，允许用户同时导出多个项目的归档资料。文件打包：批量导出时，系统将相关文件打包成一个压缩文件，便于下载和传输。 |
| 移动办公 | 移动办公 | - 支持移动端办公，可以接受代理授权、角色切换、消息提醒、流程审批、已办事项查询等。 - 移动端业务审批功能包括通过移动设备查看项目概述、物资详情、专家论证信息、历史审批记录，实现批准、驳回等操作。用户可以在移动端迅速审查关键信息，获取专家意见，查看历史审批记录，并通过直观的操作完成批准或驳回，提高审批效率。 |

- 建设原则

1、先进性原则

采用国内外先进水平的技术、软件和硬件产品构建系统架构。系统将遵循国际和国家标准，借鉴成熟的网络和信息系统体系结构，确保系统具有良好的生命周期和扩展能力。在保证技术先进性的同时，注重技术的稳定性和安全性。

2、可靠性原则

通过采用冗余设计、可用性群集、共享数据群集等措施，确保采购管理系统的高可靠性。这些设计将保证系统在关键操作中的稳定运行和数据的安全。

3、安全性原则

采取严格的安全措施，确保数据的安全性和保密性。实现严格的网络操作权限管理和不同用户的查询权限控制，保证信息的安全访问和处理。

4、可扩展性原则

考虑业务未来发展的需要，系统设计应简明、模块化，降低功能模块间的耦合度并考虑兼容性。支持多种格式数据的存储和服务资源的弹性扩展。

5、开放性原则

系统设计应遵循开放性原则，支持多种硬件设备和网络系统，以及软硬件的二次开发。提供标准数据接口，实现与其他信息系统的数据交换和共享能力。

6、实用性原则

提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作简便、灵活、易学易用。系统应具有医疗行业风格界面和符合医疗行业操作习惯的客户端界面，确保高效的采购管理和数据处理。

7、经济性原则

在确保系统功能和性能的前提下，尽量降低建设成本。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源。综合考虑系统的建设、升级和维护费用，确保系统的经济可持续性。

- 商务条款

1、开发周期。合同签订后6个月内完成系统开发、调试和上线。维保期5年。

2、合同期内对所有系统维保（含正常迭代升级,费用包含在合同价款中），采管系统底层架构大幅修改除外。

3、所提供的系统应是最新版本并根据项目需求进行本地化开发。

4、付款方式：分4期付款，签完合同后15天内支付30%，初步上线后15天内支付30%，上线验收通过后15天内支付35%，维保期满后15天内无息支付5%。

5、中标人在系统开发前需派开发工程师驻场调研，开发过程中如有必要应驻场开发。

6、在开发过程中，采购人不排除对个别需求进行增补、删减或变更，中标人应无条件配合。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 无。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：91万元，报价高于限价为无效报价，报价供应商将失去参与磋商的资格。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘/U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 85%; 15%. 分值; 85分; 15分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的投标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，自主竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止自主竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 15 |
| 1 | 序号 | 评分因素 | 分数 | 评分准则 |
|  | 1 | 价格 | 15 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(评审基准价／最终报价)×100×15%。 |
| 2 | 技术 |  |  | 65 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分数 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术条款 响应情况 | 16 | （一）评审内容： 对根据供应商对招标文件第二章用户需求书技术部分中标注“▲”的条款响应程度进行评审： 1.每一项完全满足或响应的，最高得16分。 2.每一项负偏离或不响应的，每项扣2分；扣完为止。 （二）评分依据： 根据《用户需求响应文件》的响应情况及技术部分要求提供的证明材料进行打分 |
|  | 2 | 系统演示 | 12 | - 评审内容： 供应商需对以下功能进行演示，演示内容包括但不限于： - 专家库全自动抽取、补抽、请假 - 采购意向公布情况管理及控制 - 监控政府采购风险 - 评审标准： 3项演示内容完整，全部满足要求的得12分，每有1项演示内容不完整、不满足要求的扣4分，扣完为止；根据演示情况无法判断的，一律按不得分处理。 - 现场演示要求： - 每家供应商系统演示总时间控制在10分钟内。 2.供应商请自带演示设备，我院只提供电源及HDMI接口的电视 3.以上演示需采用真实系统（使用模拟数据）演示，采用 文档、PPT、视频演示的不得分。 |
|  | 3 | 实施方案 | 12 | （一）评审内容： 1.实施流程节点； 2.实施流程图； 3.实施时间安排； 4.实施计划方案。 （二）评审标准： 按以下内容进行评审： （1）投标文件内容全面； （2）投标文件内容具体； （3）投标文件内容针对性强； （4）投标文件内容科学合理； （5）投标文件内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得12分；满足以上任意四项要求的评价为良，得8分；满足以上任意三项要求的评价为中，得4分；其他情况评价为差得1分。 |
|  | 4 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | - 评审内容： 供应商对项目需求、项目管理、项目工期、项目验收等内容的重点难点进行分析，并能给出合理的解决方案或思路。 （二）评审标准： 1. 对以上内容进行重点难点分析描述准确； 2. 对以上内容进行重点难点分析描述有针对性； 3. 对以上内容进行重点难点分析描述全面； 4. 对以上内容进行重点难点分析描述具体； 5. 对以上内容进行应对措施及建议科学合理。 满足以上五项要求的评价为优，得10分；满足以上任意四项要求的评价为良，得7分；满足以上任意三项要求的评价为中，得4分；其他情况评价为差得1分。 |
|  | 5 | 质量保障措施及方案 | 10 | （一）评审内容： 1.针对本项目系统安全性、稳定性保障的措施及方案。 2.售后服务方案。 3.针对本项目的培训方案。 （二）评审标准： （1）投标文件内容全面； （2）投标文件内容具体； （3）投标文件内容针对性强； （4）投标文件内容科学合理； （5）投标文件内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得10分；满足以上任意四项要求的评价为良，得7分；满足以上任意三项要求的评价为中，得4分；其他情况评价为差得1分。 |
|  | 6 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | - 评审内容： 提供服务期满后的服务承诺， （二）评审标准 1.服务期满后的服务承诺内容全面； 2.服务期满后的服务承诺内容具体； 3.服务期满后的服务承诺内容针对性强； 满足以上三项要求的评价为优，得5分；满足以上任意两项要求的评价为良，得3分；满足以上任意一项要求的评价为中，得1分；其他情况评价为差不得分。要求提供承诺函（格式自定）作为得分依据，否则不得分。 |
| 3 | 商务 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商同类项目业绩情况 | 10 | （一）评审内容： 2018年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签订时间为准）同类业绩情况，每提供一个得2分，最高得10分。 （二）评分依据： 提供有效合同关键页为佐证材料，未提供或无法判断合同是否为同类业绩的不得分。 |
|  | 2 | 用户评价 | 5 | （一）评审内容： 2018年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签订时间为准）,供应商承接的同类项目对应的用户评价，优秀或相近的评价得1分，良好/合格或相近的评价得0.5分，最高得5分，同一采购人的多份评价最多只得1分。 （二）评分依据： 用户评价文件需有采购人/用户单位公章或其归口管理部门印章，未提供或无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 供应商通过相关认证情况及自主知识产品情况 | 5 | （一）评审内容： 1.有采购管理系统软件著作权登记证，每个得1.5分，最高得3分； 2.有相关系统安全等保二级及以上得1分； 3.具备ISO9001质量管理体系认证证书得1分。 （二）评分依据： 提供有效证书复印件加盖供应商公章，未提供或无法判断的不得分。 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：        传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：       传真：

电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及     项目招标结果，甲方委托乙方开发             。经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1.下列文件均为本合同不可分割部分

R磋商文件；

R乙方的响应文件和磋商过程文件；

R中标/成交通知书；

R补充协议；

R合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

R双方约定属于本合同的其他文件。

2.开发软件描述

2.1该软件的主要功能和目的是                                           。

2.2软件开发的目标

软件整体功能符合甲方所描述的                   ；系统的要求，软件应符合_____标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。

3.开发地点、里程碑和实施计划

3.1软件开发地点：

3.2软件开发里程碑

软件开发项目分为需求分析、系统设计、编码实现、软件测试、系统试运行、项目验收、运行维护等阶段，乙方在每一阶段的里程碑向甲方提供的交付物均应经过甲方组织的评审，只有通过评审认可后才能进入下一阶段。

3.3实施计划

R 需求分析不晚于_202  年__ __月__ __日完成

R 系统设计不晚于_202  年__ __月__ __日完成

R 编码实现不晚于__202  年__ __月__ __日完成

R 软件测试不晚于__202  年__ __月__ __日完成

R 软件交付（系统试运行）不晚于_202  年__ __月__ __日完成。

- 3.4软件维护期

本项目软件维护期从项目验收合格之日起计算，为期_ _年。在软件维护期内，乙方应向甲方提供软件系统的改正性维护、适应性维护、完善性维护等服务，不额外收取费用。

4.合同金额及付款方式

4.1本合同项下项目总费用为人民币___元（大写：人民币_ 元整）。除双方另有书面约定，否则本合同为固定总价合同，即本合同项下所约定的合同总金额固定不变，乙方不得以任何理由予以变更。

4.2甲、乙双方一致认可，上述合同总金额包括软件开发费、安装调试费、培训、售后服务及日常维护等一切发生的费用，以及系统验收合格并交付使用后，乙方应负责的软件免费维护期内所发生的各项费用，除此之外乙方不得再要求甲方承担其他任何费用。

4.3甲方按开发进度分_4_个阶段向乙方支付。每次支付前乙方均需向甲方提供符合税务机关认可的合法有效的等额发票（背面需有乙方经办人签名）及书面的支付申请，付款时限以收到乙方提供的书面支付申请和发票为计时起点。

签完合同后15个工作日内支付30%，初步上线后15个工作日内支付30%，上线验收通过后15个工作日内支付35%，维保期满且乙方无任何违约行为的，甲方在15个工作日内无息支付5%

乙方帐号信息：

开 户 名：

帐    号：

开户银行：

甲方向上述账号支付款项即视为已付款，由于乙方账号变更未及时书面通知、银行的原因或其他任何原因而导致乙方无法收到款项等情形，均由乙方自行承担责任。

5.软件开发管理

5.1自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在实施计划中所规定的义务，按时、保质完成每一阶段开发任务并提供交付物。

5.2转包及分包

R本合同项下的项目禁止全部或拆分后转包、分包。

□ 经甲方书面同意，乙方可以将本合同项下的            （内容名称）等非主体内容分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应承担违约责任。

5.3甲、乙双方应指派人员组成软件开发项目团队，甲方人员包括但不限于项目管理人员、业务人员、系统管理人员、系统操作人员、文档管理员等，乙方人员包括但不限于项目经理、业务分析人员、系统分析和设计人员、编码和测试人员、质量和风险评估人员、文档管理人员、系统实施人员、系统管理人员等。团队组建完成后，甲、乙双方应以书面形式确认团队成员及其工作职责。

5.4乙方人员工作能力、经验经历等应符合投标文件要求，并能胜任其工作职责。甲方可以根据具体情况重新指定本方的小组成员或要求乙方更换人员，但应当以书面方式通知另一方；乙方可根据具体情况重新指定本方的小组成员，但更换应事先征得甲方的书面同意，甲方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

5.5乙方应于至少每 30 日以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括但不限于：项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的软件开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应当知道或甲方要求知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起2个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在2 个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在2 个工作日内回复乙方。

5.6甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

6.需求分析

6.1乙方协助甲方完善需求，产生《用户需求说明书》。

6.2乙方根据《用户需求说明书》产生《需求规格说明书》，作为系统设计的直接依据。

6.3本阶段的交付物为《用户需求说明书》和《需求规格说明书》。《用户需求说明书》和《需求规格说明书》得到甲、乙双方签字确认后，作为本合同附件。

7.系统设计

7.1乙方根据《需求规格说明书》组织完成系统设计，本阶段交付物为系统设计文档，包括但不限于《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》等文件。

7.2上述文件签字应经过双方签字确认并作为本合同附件。甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述文件中软件的适用性、需求性和可用性进行审核，不对说明书中技术问题进行审核。如说明书出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

8.编码实现和软件测试

8.1乙方根据系统设计文档组织完成编码实现，并对软件的正确性、科学性和达到目标系统的逼近程度进行测试。本阶段交付物为程序源代码及开发测试文档，包括但不限于《测试计划》、《测试报告》、《用户手册》、《系统管理及维护手册》等。

8.2编码实现和软件测试环境由□ 甲方提供，并与真实使用环境隔离R 乙方自行准备。测试数据应使用甲方提供的脱敏数据或乙方生成的模拟数据。

9.试运行

9.1软件经过正确性和完整性测试后，由乙方交付甲方。在乙方协助下，甲方以《需求规格说明书》内容为基准，对软件系统进行主观或客观评价，形成《试运行报告》。

9.2试运行从软件交付之日起计算，为期至少 30 个工作日。

9.3如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过5个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

10.项目验收

10.1软件通过试运行后，乙方应以书面形式向甲方递交初步验收申请书，甲方在收到初步验收申请书的10个工作日内组织项目初步验收。

10.2项目初步验收内容包括但不限于各里程碑的交付物，验收标准包括但不限于：项目实现开发目标；软件系统通过试运行且运行稳定；软件系统功能完整且符合《需求规格说明书》要求；各里程碑交付物完整，满足软件系统正式运行要求。

10.3项目全部内容通过初步验收，经甲方认可并出具初步验收合格证明，视为初步验收合格。

10.4如属于乙方原因致使软件未通过初步验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限20个工作日，直至软件系统完全符合初步验收标准。

10.5如属于甲方原因致使软件未通过初步验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在5个工作日内排除故障，再进行初步验收。

10.6初步验收通过后，建设单位将验收相关材料报信息办审核，信息办对项目建设情况进行审查，并组织竣工验收。项目通过竣工验收后，信息办出具竣工验收合格证明，视为竣工验收合格。

11.运行维护

11.1软件通过竣工验收后，乙方向甲方全面移交项目，完成软件的用户交接，文档资料的用户交接和系统正式上线运行。

11.2乙方在软件质保期内，免费向甲方提供软件维护和支持服务。

11.3乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

12.知识产权和使用权

12.1乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。

12.2乙方在履行本合同过程中所创造产生的有关本合同项下知识产权，包括但不限于软件著作权、技术专利权、设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、程序源代码以及其他技术文档，由甲方依法所有。软件免费维护期结束后，甲方可根据实际需求修改系统、扩充功能，乙方应提供必要的协助配合，乙方应保证在协助甲方修改系统后，系统仍能满足甲方全部需求。

12.3甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

13.保密条款

详见附件《保密协议》

14.侵权赔偿

14.1乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方负责对由此而引起的任何仲裁、诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关仲裁、判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉求，甲方将及时通知乙方，并对乙方处理该诉求提供合理的帮助。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权直接应诉或进行和解，所发生的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、赔偿金等一切费用均由乙方承担。

14.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

14.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，经甲方书面同意后乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或取得必要的相关授权以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

15.违约和赔偿责任

15.1乙方违约

15.1.1乙方提供的服务不符合磋商文件、乙方的磋商响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总金额5%的违约金。如因乙方原因，导致乙方提供的服务在合同约定时间内未能通过甲方验收的，乙方可在合同约定的完成期限前进行调整修正，并再次申请甲方进行验收，如还无法验收合格的，甲方有权终止合同，要求乙方退回已支付款项，并有权要求乙方支付本合同总价30%的违约金，如因此给甲方造成经济损失的应由乙方承担赔偿责任。

15.1.2 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；乙方逾期超过  30  日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，乙方违约责任如下：

（1）甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总金额的30%赔偿违约金，违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。

（2）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

15.1.3 乙方未履行维保责任的，甲方有权拒付相应合同款并有权要求第三方提供相应服务，如该款项不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方支付赔偿金。乙方累计达到叁次或连续贰次未履行质保的，甲方有权解除本合同并要求乙方按本合同总价的20%支付违约金。

15.1.4 本合同所称损失包括但不限于甲方因维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费、公告费等。

15.2甲方违约

甲方逾期超过  30  日仍未向乙方支付相应阶段服务费的，甲方违约责任如下：

（1）乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的软件价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

15.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

16.合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

- 发生不可抗力；

（2）乙方在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本技术服务的；

- 经双方协商同意后解除，双方互不追究对方所有的合同责任。

17.争议处理

双方因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成时，依法向甲方所在地人民法院起诉。

18.通知与送达

双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

19.其他事项

（1）本合同一式 叁 份，其中甲方执 贰 份，乙方执  壹  份，具有同等法律效力。

（2）本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）           乙方:  （盖章）

法定代表人/委托代理人：           法定代表人：

项目联系人：                      项目联系人：

日期：                              日期：

附件

保 密 协 议

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：    司

鉴于甲、乙方于     年   月    日签订了                   下称主合同）。 因乙方为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的工作秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的工作秘密，防止该工作秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及国务院有关部委和广东省的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

1.工作秘密

1.1本协议所称工作秘密包括但不限于：甲方信息系统中的用户数据、业务数据、网络拓扑、设备配置、信息化项目、人力资源及其他技术信息的各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务；未经甲方同意不得对外转让或泄漏的内容。双方确认，甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施。乙方有责任对本协议的内容进行保密。

1.2甲方依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的工作秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的工作秘密。

1.3甲方为完成项目提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息；乙方应当视为保密的口头和书面信息，而不论该等信息是否被指定为保密的；未经甲方书面许可乙方无权单方面对第三方公开的信息均属本保密协议所称的工作秘密。

1.4在乙方履行项目过程中，某一信息的泄露会造成下列后果之一的，也属于甲方秘密：

1.4.1使甲方利益受到损害的事项；

1.4.2影响甲方对外交流顺利进行的事项；

1.4.3影响甲方对外承担保密义务的事项。

2.保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人，包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等。

3.保密义务人的保密义务

3.1乙方应保证保密义务人对甲方工作秘密严格保守，保证甲方工作秘密不被披露或使用，无论保密义务人有无过错，无论意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

3.2在服务关系存续期间，乙方保证保密义务人未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于甲方，擅自披露、使用工作秘密、制造再现工作秘密的器材、取走与工作秘密有关的物件；不得刺探与本职工作或本身业务无关的工作秘密；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的工作秘密；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方工作秘密的行为皆属于“允许”)或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的工作秘密；不得复制或公开包含甲方工作秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3.3如果发现工作秘密被泄露或者自己过失泄露工作秘密，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

3.4服务关系结束后，乙方应将与工作有关的技术资料、程序源代码等交还甲方。未经甲方书面授权，乙方永久不得擅自披露甲方的工作秘密。

3.5乙方保证所有有机会接触到甲方保密信息的参与成员，受不低于本合同要求的保密协议要求，且协议的保密期限为长期，除非甲方书面明确信息为可公开的信息外。

3.6乙方人员是否在职、劳动合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

4.保密义务的终止

4.1（可选）R甲方授权同意披露或使用工作秘密。

（可选）R保密期为合同生效之日至乙方维护服务结束后无限期。

4.2有关的信息、技术等已进入公共领域。

5.违约责任

乙方违反本协议，应按主合同金额的30%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行进行赔偿，甲方损失范围包括但不限于：甲方实际经济损失、律师费、调查费、采取补救措施所引起的所有费用和损失、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等。

6.争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成，或者一方不愿意协商、调解的，按照主合同约定的争议处理方式处理。

7.双方确认

7.1在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

7.2双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当及时通知对方，否则自行承担相应后果。

8.协议的效力和变更

8.1本协议自双方签字盖章后生效。

8.2本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

8.3本协议为主合同不可缺少之部分，与主合同具有同等法律效力。

9.本协议一式 叁 份，其中甲方执 贰 份，乙方执  壹  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）                 乙方: （盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人：

项目联系人：                        项目联系人：

日期：                              日期：

广东省妇幼保健院物资、服务类廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资类、服务类购销合同约定购销信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品。

二、甲方应当严格执行信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同验收、入库制度，对釆购的物资、服务产品及其发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用其产品的选择权。

六、乙方指定_______________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销其产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。

八、本合同作为信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月    日                 年    月    日

第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件电子光盘/U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院采购管理系统采购项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年度财务状况报告或2023年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表) |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（如有）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）履约进度计划表（如有）

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件3实质性条款响应表（“★”项）（无实质性条款则无需填写）

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件4重要条款与一般条款响应表

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中的响应情况进行应答。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 磋商规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                   项目编号和包组号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院采购管理系统采购项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表（如有）